| 项目名称 | 基于DeepSeek的全流程健康管理系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 密级 | 内部 |  |  |

仅供收件方查阅

| 项目编号 | HMS-2026-001 | 版本 | V1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档编号 | HMS-PSR-001 |  |  |  |

基于DeepSeek的全流程健康管理系统

项目立项报告

| 拟制 | [待填写] | 日期 | 2026-06-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人 |  | 日期 | yyyy-mm-dd |
| 批准 |  | 日期 | yyyy-mm-dd |

武汉学链科技有限公司

版权所有  不得复制

# Revision Record

## 修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID /Defect ID CR/Defect号 | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-02 | V1.0 |  | 全部 | 初稿创建 |

# Catalog

## 目  录

1	项目提出

2	开发团队组成和计划时间

3	项目预计支出

4	风险评估和规避

# 1 项目提出

项目名称：基于DeepSeek的全流程健康管理系统

项目简介：本项目旨在融合DeepSeek大模型与医疗健康数据，构建覆盖血糖管理、健康咨询、体检优化、疾病预警的全流程智能健康管理体系。系统采用前后端分离架构（Vue 3 + Spring Boot + FastAPI + DeepSeek API），面向健康管理机构和终端用户提供智能化、个性化的健康管理服务。

项目目标：

（1）短期目标（3周）：完成MVP版本开发，实现核心功能闭环

（2）中期目标（3个月）：优化系统性能，扩展更多健康指标管理

（3）长期目标（1年）：建立完整的健康管理生态，支持千万级用户

系统边界：

包含：用户注册登录、健康档案管理、血糖管理智能体、AI数智健管师、智能体检优化、疾病风险预警

不包含：可穿戴设备数据接入、第三方支付、短信通知、移动端APP（仅Web端）

工作量估计：

| 模块 | 子模块 | 工作量估计（人天） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户管理 | 注册登录 | 2 | 基础鉴权 |
| 健康档案 | 信息管理 | 2 | CRUD操作 |
| 血糖管理 | 数据录入/分析 | 5 | 核心功能 |
| AI健管师 | 对话/建议 | 5 | DeepSeek集成 |
| 体检优化 | 报告解析/推荐 | 4 | AI解析 |
| 疾病预警 | 风险评估 | 4 | 规则引擎 |
| 系统测试 | 功能/性能测试 | 5 | 质量保证 |
| 系统部署 | 环境配置 | 3 | 上线部署 |
|  | 总工作量 | 30人天 |  |

备注："人天"即1个人工作8小时的量就是1人天

# 2 开发团队组成和计划时间

项目计划：2026年 06月 02日 - 2026年 06月 22日（计3周）

项目总监：1人					姓名：[待填写]

项目经理：1人					姓名：[待填写]

项目成员：4人

| 姓名 | 职责 | 技能要求 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| [待填写] | 前端开发 | Vue 3/TypeScript | 班级 |
| [待填写] | 后端开发 | Spring Boot/MySQL | 班级 |
| [待填写] | AI工程师 | Python/FastAPI | 班级 |
| [待填写] | 测试工程师 | 自动化测试 | 班级 |

人员来源：

班级：[待填写]

# 3 项目预计支出

设备,场地占用费：无

本地人员工资(管理费)：

(average salary + management fee) * number of staff * months =

(平均工资+管理费)*人员数目*月份 =

（15000+3000）*4*1 = 72,000元

外协人员工资：无

加班费：无

交通费：无

住宿费：无

其它费用（如业务交往,招待,办公等）：无

总计：72,000元

说明：以上为估算费用，实际费用根据项目进展调整。

# 4 风险评估和规避

技术风险：

1. DeepSeek API稳定性风险 - AI服务可能不稳定或响应延迟

2. 影像识别精度风险 - 肺结节检测模型精度可能不足

3. 数据安全风险 - 用户健康数据敏感，需严格保护

解决：

1. 做好容错处理，准备降级方案，本地缓存预设回复

2. 使用开源预训练模型，持续优化迭代

3. 数据加密存储，隐私保护，符合《个人信息保护法》

管理风险：

1. 开发周期紧张（3周） - 核心功能多，时间紧

2. 人员请假 - 可能影响进度

解决：

1. 严格把控进度，优先实现核心功能，MVP范围控制

2. 做好知识传承，编写详细文档，交叉培训

其它风险：

1. 服务器性能 - 并发用户量可能超预期

2. 第三方服务依赖 - DeepSeek API调用费用

解决：

1. 做好性能测试，预留扩展空间

2. 控制API调用频率，优化缓存策略